MUNDIAL STORE

Plan de Despliegue en Produccion

Vercel + Neon — Acceso desde cualquier dispositivo

Trabajo de Fin de Grado  |  2025-2026

# 1. Introduccion

Este documento describe el plan completo para llevar la tienda web Mundial Store — actualmente funcionando solo en local con PHP + MySQL/XAMPP — a produccion en la nube, de forma que cualquier persona pueda acceder desde cualquier dispositivo: movil, tablet u ordenador.

Se utilizaran dos servicios gratuitos:

- Vercel: plataforma de hosting que desplegara la aplicacion PHP en la nube. Tiene capa gratuita ilimitada para proyectos personales.

- Neon: base de datos PostgreSQL serverless en la nube. Tiene capa gratuita de 0,5 GB, mas que suficiente para un TFG.

# 2. Stack actual vs Stack en produccion

La siguiente tabla resume los cambios de infraestructura:

| Pieza | Local (ahora) | Cloud (despues) |
| --- | --- | --- |
| Servidor web | Apache / XAMPP | Vercel (PHP runtime) |
| Base de datos | MySQL local | Neon (PostgreSQL) |
| Sesiones PHP | Fichero en disco | PostgreSQL (tabla sessions) |
| Imagenes | /public/images/ | Vercel (estaticos, sin cambios) |
| Email SMTP | Brevo (configurado) | Brevo (sin cambios) |

# 3. Pasos del plan

PASO 1 — Crear la base de datos en Neon

- Crear una cuenta gratuita en neon.tech

- Crear un nuevo proyecto llamado mundial-store

- Convertir el archivo sql/schema.sql (MySQL) a sintaxis PostgreSQL. Cambios necesarios:

| Sintaxis MySQL | Sintaxis PostgreSQL |
| --- | --- |
| AUTO_INCREMENT | GENERATED ALWAYS AS IDENTITY |
| Backticks (`nombre`) | Sin comillas (o "comillas dobles") |
| TINYINT(1) | BOOLEAN |
| LONGTEXT | TEXT |
| DATETIME | TIMESTAMP |

- Ejecutar el nuevo esquema en el panel SQL de Neon

- Ejecutar el seed.sql adaptado (datos de ejemplo: 16 camisetas)

- Copiar la connection string que Neon proporciona. Formato: postgresql://usuario:contrasena@host/basededatos?sslmode=require

Archivo nuevo que se creara: sql/schema_postgres.sql

PASO 2 — Adaptar la conexion PHP para usar PostgreSQL

El archivo config/database.php actualmente se conecta a MySQL. Hay que cambiarlo para que se conecte a PostgreSQL (Neon) leyendo las credenciales desde variables de entorno en lugar de desde config.local.php.

Cambios concretos:

- El DSN cambia de "mysql:host=..." a "pgsql:host=..."

- Las credenciales se leeran con getenv() o $_ENV en lugar de constantes PHP

Tambien se actualizara config/config.example.php para documentar la variable DATABASE_URL y las demas variables de entorno.

Archivos a modificar: config/database.php, config/config.example.php

PASO 3 — Solucionar las sesiones en entorno serverless

Este es el paso mas importante y delicado. Vercel es una plataforma serverless: cada peticion HTTP puede ejecutarse en una instancia de servidor diferente. Esto significa que las sesiones PHP guardadas en ficheros del disco NO persisten entre peticiones.

Solucion: guardar las sesiones en la base de datos PostgreSQL.

Como funciona:

- Se anade una tabla sessions al esquema con columnas: id (clave primaria), data (datos de sesion serializados), last_activity (timestamp Unix)

- En includes/bootstrap.php se registra un handler de sesion personalizado con session_set_save_handler(). Este handler lee y escribe en PostgreSQL en lugar de en disco.

Con esto, el carrito, el login y cualquier dato de sesion funcionaran correctamente aunque cada peticion caiga en un servidor diferente.

Archivos a modificar: sql/schema_postgres.sql (anadir tabla sessions), includes/bootstrap.php

PASO 4 — Crear el archivo de configuracion de Vercel (vercel.json)

Vercel necesita un archivo vercel.json en la raiz del proyecto para saber como enrutar las peticiones y que runtime usar para PHP.

El archivo vercel.json incluira:

- Runtime: vercel-php@0.6.0 (soporte de la comunidad para PHP en Vercel)

- Rutas equivalentes a las actuales de .htaccess de Apache, en formato JSON

- Cobertura de rutas: /api/*, /admin/*, /css/*, /js/*, /images/*, archivos .php sueltos y la raiz

Archivo nuevo que se creara: vercel.json (en la raiz del proyecto)

PASO 5 — Configurar las variables de entorno en Vercel

Todas las credenciales y configuraciones sensibles se guardan como variables de entorno en el panel de Vercel (Settings > Environment Variables), en lugar de en archivos locales.

| Variable de entorno | Valor |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Connection string de Neon (copiada en el Paso 1) |
| API_KEY | Clave actual de la aplicacion |
| SMTP_HOST | smtp-relay.brevo.com |
| SMTP_PORT | 587 |
| SMTP_USER | Usuario de Brevo |
| SMTP_PASS | Contrasena de Brevo |
| SMTP_FROM | pandaosobear@gmail.com |
| ADMIN_EMAIL | pandaosobear@gmail.com |

PASO 6 — Revisar y corregir consultas SQL incompatibles con PostgreSQL

PostgreSQL y MySQL tienen pequenas diferencias de sintaxis. Hay que revisar todos los archivos PHP con consultas SQL y corregir:

| Sintaxis MySQL (a corregir) | Equivalente PostgreSQL |
| --- | --- |
| Backticks en nombres | Eliminarlos (PostgreSQL no los acepta) |
| LIMIT x, y | LIMIT y OFFSET x |
| INSERT IGNORE | INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING |
| LAST_INSERT_ID() | LASTVAL() o PDO lastInsertId() |
| DATE_FORMAT(fecha, formato) | TO_CHAR(fecha, formato) de PostgreSQL |

Archivos a revisar: includes/functions.php, public/*.php, public/admin/*.php, public/api/*.php

PASO 7 — Desplegar en Vercel

Dos opciones para desplegar:

Opcion A (recomendada): conectar el repositorio Git a Vercel

- Subir el proyecto a GitHub o GitLab

- En vercel.com: New Project > importar repositorio

- Cada push al repositorio despliega automaticamente

Opcion B: CLI de Vercel desde la terminal

- Instalar: npm install -g vercel

- Ejecutar en la carpeta del proyecto: vercel deploy

Resultado: Vercel asigna una URL publica del tipo mundial-store.vercel.app. Esa URL es accesible desde cualquier dispositivo en el mundo.

PASO 8 — Migrar datos existentes de MySQL a Neon (opcional)

Si en la base de datos local ya hay productos, usuarios u ordenes reales que se quieren conservar:

- Exportar con mysqldump desde XAMPP

- Convertir el volcado a formato PostgreSQL (herramienta pgloader o manualmente)

- Importar en Neon via su panel SQL

# 4. Checklist de verificacion final

Antes de dar la web por operativa, verificar uno a uno estos puntos:

| Que verificar | Como comprobarlo |
| --- | --- |
| Base de datos conectada | Abrir /public/catalog.php — deben aparecer los productos |
| Login y registro | Registrar usuario nuevo y hacer login con el |
| Carrito persiste | Anadir producto, navegar, volver al carrito — sigue ahi |
| Proceso de compra completo | Completar checkout con pago contrareembolso |
| Panel de administracion | Entrar en /public/admin/ con cuenta administrador |
| Email de confirmacion | Recibir correo tras completar un pedido |
| Acceso desde movil | Abrir la URL en el movil — el diseno es responsive |

# 5. Riesgos y notas importantes

## Sesiones serverless (critico)

Es el punto mas delicado de toda la migracion. Si el handler de base de datos falla, ningun usuario podra loguearse ni mantener el carrito. Hay que probarlo exhaustivamente antes de dar la web por operativa.

## Imagenes de productos

Estan en formato SVG dentro del repositorio. Vercel las sirve como archivos estaticos sin ningun cambio necesario.

## Limites del plan gratuito

| Servicio | Limite gratuito | Coste si se supera |
| --- | --- | --- |
| Neon | 0,5 GB almacenamiento / 190h compute al mes | Desde $19/mes |
| Vercel | Ilimitado para proyectos personales sin equipo | Solo si se usa equipo |

## Dominio personalizado

Vercel asigna un dominio gratuito (*.vercel.app). Si en el futuro se quiere un dominio propio (ej. mundialstore.com), se puede conectar desde el panel de Vercel. Coste aproximado: 10-15 EUR/ano.